PROJEKT

UMOWA NR ………/2013

zawarta w Kurowie dniu ………………. 2013r

pomiędzy

Narwiańskim Parkiem Narodowym, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Ryszarda Modzelewskiego – Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

a …………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………Urząd Skarbowy w …………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zabiegi ochronne na torfowisku Rynki w latach 2013-2014 w następującym zakresie:

- szuwar turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae reprezentujący siedlisko 7140-1 (Torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu) – zabiegi ochronne będą polegały na corocznym, ręcznym usuwaniu niepożądanych drzew i krzewów w razie potrzeby ręczne koszenie – powierzchnia 0,43ha rocznie. Powstała biomasa musi być usunięta poza teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Termin realizacji XI/XII.

- łąka trzęślicowa Molinietum caeruleae reprezentująca siedlisko 6410 (Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe) – zabiegi ochronne będą polegały na corocznym, ręcznym koszeniu ewentualnie ręcznym usuwaniu pojedynczych drzew i krzewów - powierzchnia 0,54ha rocznie. Powstała biomasa musi być usunięta poza teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Termin realizacji X/XI.

- zarośla wierzby rokity Betulo-Salicetum repentis,– zabiegi ochronne będą polegały na corocznym, ręcznym usuwaniu niepożądanych drzew i krzewów (usunąć należy wszystkie gatunki drzewiaste i krzewiaste z wyłączeniem wierzby rokity Salix rosmarinifolia). – powierzchnia – 44,13ha rocznie. Powstała biomasa musi być usunięta poza teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Termin realizacji XI/XII.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności,

- prowadzenia robót zgodnie z zasadami bhp i przepisami ustawy o ochronie przyrody

- starannego i terminowego wykonywania robót.

§ 3.

Termin realizacji zadania:

W 2013- od 25.X do 09. XII.2013

W 2014 - od 25.X do 09. XII.2014

§ 4.

- Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………(słownie: ………………………  zł.), zgodnie z ofertą złożoną na zapytanie ofertowe Narwiańskiego Parku Narodowego z dnia …………………………. 2013r.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek w terminie 28 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

3. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest odbiór Dzieła przez Zamawiającego stwierdzony protokolarnie.

§ 5.

1. W przypadku powstania zwłoki w wykonaniu dzieła, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

3. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1, powyżej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wykonane jest poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonania usunięcia wad.

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

7. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA